„Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami”

I. Nazwa, adres budynku, adres strony internetowej podmiotu publicznego.

Miejski Zespół Żłobków, Żłobek  ul. Wieniecka 34a, 87-800 Włocławek

Diagnoza

|  | Działanie | Stan aktualny. (Wymienić obszary które nie spełniają wymogów ustawowych) | Czy był przeprowadzony audyt architektoniczny? Tak lub Nie | Zalecenia do wdrożenia. (Wymienić, zaplanować obszary do poprawy dostępności) Wnioski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostępność architektoniczna. |  |  |  |  |
| a. | Dostęp do budynku. | 1) brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością; 2) podjazd dla wózków inwalidzkich niespełniający wymogów; 3) drzwi wejściowe do żłobka w świetle ościeżnicy 86 cm, a powinny być mini. 90 cm; 4) brak wyznaczonego punktu informacyjnego w budynku; 5) Brak informacji (tablicy, ekranu) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); Na dzień dzisiejszy informacji udziela osobiście dyrektor żłobka i/lub starsza pielęgniarka zastępująca dyrektora żłobka lub pod numerami telefonów: tel. komórkowy 516 069 076, tel. stacjonarny 54 236 03 77 oraz poprzez e-mail: zlobekwieniecka@wp.pl. W czasie trwania epidemii COVID-19 informacji udzielają również pracownicy dyżurujący wewnątrz budynku przy wejściu głównym do żłobka; 6) brak wyznaczonego miejsca do odpoczynku; | NIE | -------- |
| b. | Wnętrze budynku | 1) Brak portierni, szatni, dyżurki lub innego miejsca, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji; 2) brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami; 3) Brak zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku; 4) brak szatni dla osób z niepełnosprawnością; 5) barak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku; 6) Brak podpisów brajlowskich dla sal w budynku; 7) Brak pętli indukcyjnych w salach; 8) Brak windy osobowej i podnośników w budynku jednopiętrowym. | NIE | -------- |
| 2. Dostępność cyfrowa. |  |  |  |  |
| a. | Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. Zgodność z wymogami WCAG 2.1.1 AA. | TAK | NIE | --------- |
| b. | Deklaracja dostępności. | TAK | NIE | --------- |
| c. | Opublikowanie stronie internetowej lub na stronie podmiotowej BIP raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami złożonego do 31.03.2021 przez PS GS | TAK | NIE | --------- |
| - Dostępność komunikacyjno – informacyjna. |  |  |  |  |
| a. | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierający tekst odczytywalny maszynowo. | TAK | NIE | ------- |
| b. | Nagranie treści w polskim języku migowym. | NIE | NIE | ------- |
| c. | Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | TAK | NIE | ------- |

Harmonogram

1. Dostępność architektoniczna

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostęp do budynku. | Do końca 2026 roku | 1) wyznaczyć miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych; 2) dostosować podjazd dla wózków inwalidzkich do obowiązujących wymogów; 3) wymienić drzwi wejściowych na drzwi o szerokości minimum 90 cm; 4) wyznaczyć punkt informacyjny w budynku; 5) zaplanować zakup tablicy z informacją na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); 6) wyznaczyć i wyposażyć miejsce do odpoczynku. | Dyrektor żłobka przy ul. Wienieckiej 34a Joanna Wojciechowska | Brak danych |
| - Wnętrze budynku | Do końca 2026 roku | 1) wyznaczyć miejsce na portiernię, szatnię, dyżurkę lub inne miejsce, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji oraz zaplanować zakup wyposażenia; 2) zaplanować urządzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością; 3) zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku (projekt, kosztorys; wykonanie); 4) wyznaczyć miejsca na szatnię dla osób z niepełnosprawnością i zaplanowanie zakupu wyposażenie; 5) zapewnić tłumacza języka migowego w budynku; 6) zaplanować zakup podpisów brajlowskich dla sal w budynku; 7) przygotować projekt wykonania pętli indukcyjnych w salach i zaplanować ich wykonanie; 8) przygotować projekt wykonania windy osobowej lub podnośników dla osób niepełnosprawnościami. | Dyrektor żłobka przy ul. Wienieckiej 34a Joanna Wojciechowska | Brak danych |

2. Dostępność cyfrowa

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. | Bieżąca aktualizacja | Dostępność strony BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych | Brak danych |
| - Deklaracja dostępności. | Aktualizacja w ustawowym terminie do dnia 31 marca każdego roku | Systematyczna aktualizacja treści deklaracji dostępności umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |
| - Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami PS GUS | W ustawowym terminie od 2021 roku co 4 lat do 31 marca | Składanie raportu w ustawowym terminie i udostępnianie go na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |

3. Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. | Bieżąca aktualizacja informacji | Systematyczna aktualizacja treści informacji umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |
| - Nagranie treści w polskim języku migowym | Do końca 2026 roku | Zaplanować przygotowanie i zakup nagrań w polskim języku migowym | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych | Brak danych |
| - Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | Bieżąca aktualizacja | Systematyczna aktualizacja treści umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych | ------- |

II. Nazwa, adres budynku, adres strony internetowej podmiotu publicznego.

Miejski Zespół Żłobków, Żłobek  ul. Kaliska 106, 87-800 Włocławek

Diagnoza

|  | Działanie | Stan aktualny. (Wymienić obszary które nie spełniają wymogów ustawowych) | Czy był przeprowadzony audyt architektoniczny? Tak lub Nie | Zalecenia do wdrożenia. (Wymienić, zaplanować obszary do poprawy dostępności) Wnioski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostępność architektoniczna. |  |  |  |  |
| a. | Dostęp do budynku. | 1) brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością; 2) brak wewnątrz klatki schodowej na parterze budynku podjazdu dla wózków inwalidzkich; 3) brak wyznaczonego punktu informacyjnego, (żłobek znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych na parterze w budynku X piętrowym); 4) ) Brak informacji (tablicy, ekranu) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); Na dzień dzisiejszy informacji udziela osobiście dyrektor żłobka i/lub starsza pielęgniarka zastępująca dyrektora żłobka lub pod numerami telefonów: tel. komórkowy 516 069 075, tel. stacjonarny 54 234 94 70 oraz poprzez e-mail: zlobekkaliska@wp.pl W czasie trwania epidemii COVID-19 informacji udzielają również pracownicy dyżurujący wewnątrz budynku przy wejściu głównym do żłobka; 5) brak wyznaczonego miejsca do odpoczynku. | NIE |  |
| b. | Wnętrze budynku | 1) Brak portierni, szatni, dyżurki lub innego miejsca, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji; 2) brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami; 3) Brak zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku; 4) brak szatni dla osób z niepełnosprawnością; 5) barak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku; 6) Brak podpisów brajlowskich dla sal w budynku. | NIE | -------- |
| 2. Dostępność cyfrowa. |  |  |  |  |
| a. | Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. Zgodność z wymogami WCAG 2.1.1 AA. | TAK | ------ | --------- |
| b. | Deklaracja dostępności. | TAK | ------- | --------- |
| c. | Opublikowanie stronie internetowej lub na stronie podmiotowej BIP raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami złożonego do 31.03.2021 przez PS GS | TAK | ------- | --------- |
| - Dostępność komunikacyjno – informacyjna. |  |  |  |  |
| a. | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierający tekst odczytywalny maszynowo. | TAK | NIE | ------- |
| b. | Nagranie treści w polskim języku migowym. | NIE | NIE | ------- |
| c. | Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | TAK | NIE | ------- |

Harmonogram

1. Dostępność architektoniczna

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostęp do budynku. | Do końca 2026 roku | 1) ubiegać się o miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych od Właściciela lokalu wynajmowanego; 2) ubiegać się od Właściciela lokalu o dostosowanie wjazdu na parter budynku dla osób z niepełnosprawnościami wózkiem inwalidzkim; 3) wyznaczyć punkt informacyjny w pomieszczeniach żłobka; 4) zaplanować zakup tablicy z informacją na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); 5) wyznaczyć i wyposażyć miejsce do odpoczynku. | Dyrektor żłobka przy ul. Kaliskiej 106 Małgorzata Zdanowska | Brak danych |
| - Wnętrze budynku | Do końca 2026 roku | 1) wyznaczyć miejsce na portiernię, szatnię, dyżurkę lub inne miejsce, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji oraz zaplanować zakup wyposażenia; 2) zaplanować urządzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością; 3) zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku (projekt, kosztorys; wykonanie); 4) wyznaczyć miejsca na szatnię dla osób z niepełnosprawnością i zaplanowanie zakupu wyposażenie; 5) zapewnić tłumacza języka migowego w budynku; 6) zaplanować zakup podpisów brajlowskich dla sal w pomieszczeniach żłobka; | Dyrektor żłobka przy ul. Kaliskiej 106 Małgorzata Zdanowska | Brak danych |

2. Dostępność cyfrowa

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. | Bieżąca aktualizacja | Dostępność strony BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | Brak danych |
| - Deklaracja dostępności. | Aktualizacja w ustawowym terminie do dnia 31 marca każdego roku | Systematyczna aktualizacja treści deklaracji dostępności umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |
| - Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami PS GUS | W ustawowym terminie od 2021 roku co 4 lat do 31 marca | Składanie raportu w ustawowym terminie i udostępnianie go na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |

3. Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. | Bieżąca aktualizacja informacji | Systematyczna aktualizacja treści informacji umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |
| - Nagranie treści w polskim języku migowym | Do końca 2026 roku | Zaplanować przygotowanie i zakup nagrań w polskim języku migowym | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | Brak danych |
| - Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | Bieżąca aktualizacja | Systematyczna aktualizacja treści umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |

III. Nazwa, adres budynku, adres strony internetowej podmiotu publicznego.

Miejski Zespół Żłobków, Żłobek  ul. Żytniej 80, 87-800 Włocławek

Diagnoza

|  | Działanie | Stan aktualny. (Wymienić obszary które nie spełniają wymogów ustawowych) | Czy był przeprowadzony audyt architektoniczny? Tak lub Nie | Zalecenia do wdrożenia. (Wymienić, zaplanować obszary do poprawy dostępności) Wnioski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostępność architektoniczna. |  |  |  |  |
| a. | Dostęp do budynku. | 1) brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością; 2) Brak wyznaczonego punktu informacyjnego w budynku; 3) Brak informacji (tablicy, ekranu) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); Na dzień dzisiejszy informacji udziela osobiście dyrektor żłobka i/lub starsza pielęgniarka zastępująca dyrektora żłobka lub pod numerami telefonów: tel. komórkowy 516 069 077, tel. stacjonarny 54 233 82 35 oraz poprzez e-mail: zlobekzytnia@wp.pl. W czasie trwania epidemii COVID-19 informacji udzielają również pracownicy dyżurujący wewnątrz budynku przy wejściu głównym do żłobka; 4) brak wyznaczonego miejsca do odpoczynku. | NIE | ----------- |
| b. | Wnętrze budynku | 1) Brak portierni, szatni, dyżurki lub innego miejsca, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji; 2) brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami; 3) Brak zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku; 4) brak szatni dla osób z niepełnosprawnością; 5) barak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku; 6) Brak podpisów brajlowskich dla sal w budynku; 7) Brak pętli indukcyjnych w salach; 8) Brak windy osobowej i podnośników w budynku jednopiętrowym. | NIE | ----------- |
| 2. Dostępność cyfrowa. |  |  |  |  |
| a. | Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. Zgodność z wymogami WCAG 2.1.1 AA. | TAK | ------ | --------- |
| b. | Deklaracja dostępności. | TAK | ------- | --------- |
| c. | Opublikowanie stronie internetowej lub na stronie podmiotowej BIP raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami złożonego do 31.03.2021 przez PS GS | TAK | ------- | --------- |
| - Dostępność komunikacyjno – informacyjna. |  |  |  |  |
| a. | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierający tekst odczytywalny maszynowo. | TAK | NIE | ------- |
| b. | Nagranie treści w polskim języku migowym. | NIE | NIE | ------- |
| c. | Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | TAK | NIE | ------- |

Harmonogram

1. Dostępność architektoniczna

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostęp do budynku. | Do końca 2026 roku | 1) wyznaczyć miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych; 2) wyznaczyć punkt informacyjny w budynku; 3) zaplanować zakup tablicy z informacją na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); 4) wyznaczyć i wyposażyć miejsce do odpoczynku. | Dyrektor żłobka przy ul. Żytniej 80 Barbara Kolasińska | Brak danych |
| - Wnętrze budynku | Do końca 2026 roku | 1) wyznaczyć miejsce na portiernię, szatnię, dyżurkę lub inne miejsce, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji oraz zaplanować zakup wyposażenia; 2) zaplanować urządzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością; 3) zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku (projekt, kosztorys; wykonanie); 4) wyznaczyć miejsca na szatnię dla osób z niepełnosprawnością i zaplanowanie zakupu wyposażenie; 5) zapewnić tłumacza języka migowego w budynku; 6) zaplanować zakup podpisów brajlowskich dla sal w budynku; 7) przygotować projekt wykonania pętli indukcyjnych w salach i zaplanować ich wykonanie; 8) przygotować projekt wykonania windy osobowej lub podnośników dla osób niepełnosprawnościami. | Dyrektor żłobka przy ul. Żytniej 80 Barbara Kolasińska | Brak danych |

2. Dostępność cyfrowa

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. | Bieżąca aktualizacja | Dostępność strony BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | Brak danych |
| - Deklaracja dostępności. | Aktualizacja w ustawowym terminie do dnia 31 marca każdego roku | Systematyczna aktualizacja treści deklaracji dostępności umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |
| - Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami PS GUS | W ustawowym terminie od 2021 roku co 4 lat do 31 marca | Składanie raportu w ustawowym terminie i udostępnianie go na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |

3. Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. | Bieżąca aktualizacja informacji | Systematyczna aktualizacja treści informacji umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |
| - Nagranie treści w polskim języku migowym | Do końca 2026 roku | Zaplanować przygotowanie i zakup nagrań w polskim języku migowym | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | Brak danych |
| - Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | Bieżąca aktualizacja | Systematyczna aktualizacja treści umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |

IV. Nazwa, adres budynku, adres strony internetowej podmiotu publicznego.

Miejski Zespół Żłobków, Żłobek integracyjny ul. Gniazdowskiego 5, 87-800 Włocławek

Diagnoza

|  | Działanie | Stan aktualny. (Wymienić obszary które nie spełniają wymogów ustawowych) | Czy był przeprowadzony audyt architektoniczny? Tak lub Nie | Zalecenia do wdrożenia. (Wymienić, zaplanować obszary do poprawy dostępności) Wnioski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostępność architektoniczna. |  |  |  |  |
| a. | Dostęp do budynku. | 1) brak wyznaczonego punktu informacyjnego w budynku; 2) brak informacji (tablicy, ekranu) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); Na dzień dzisiejszy informacji udziela osobiście dyrektor żłobka i/lub starsza pielęgniarka zastępująca dyrektora żłobka lub pod numerami telefonów: tel. komórkowy 729 767 088, tel. stacjonarny 54 426 20 05 oraz poprzez e-mail: integracyjny@zlobkimiejskiewloclawek.pl. W czasie trwania epidemii COVID-19 informacji udzielają również pracownicy dyżurujący wewnątrz budynku przy wejściu głównym do żłobka | NIE | --------- |
| b. | Wnętrze budynku | 1) brak portierni, szatni, dyżurki lub innego miejsca, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji; 2) brak zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku; 3) brak szatni dla osób z niepełnosprawnością; 4) brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku; 5) brak podpisów brajlowskich dla sal w budynku; 6) brak pętli indukcyjnych w salach; 7) brak dostępności informacji głosowych w windzie. | NIE | ----------- |
| 2. Dostępność cyfrowa. |  |  |  |  |
| a. | Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. Zgodność z wymogami WCAG 2.1.1 AA. | TAK | NIE | --------- |
| b. | Deklaracja dostępności. | TAK | NIE | --------- |
| c. | Opublikowanie na stronie internetowej lub na stronie podmiotowej BIP raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami złożonego do 31.03.2021 przez PS GS | TAK | NIE | --------- |
| - Dostępność komunikacyjno – informacyjna. |  |  |  |  |
| a. | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierający tekst odczytywalny maszynowo. | TAK | NIE | ------- |
| b. | Nagranie treści w polskim języku migowym. | NIE | NIE | ------- |
| c. | Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | TAK | NIE | ------- |

Harmonogram

1. Dostępność architektoniczna

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostęp do budynku. | Do końca 2026 roku | 1) Wyznaczyć punkt informacyjny w budynku; 2) zaplanować zakup tablicy z informacją na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna i dotykowa lub głosowa); | Dyrektor żłobka przy ul. Gniazdowskiego 5 Karolina Gumińska | Brak danych |
| - Wnętrze budynku | Do końca 2026 roku | 1) wyznaczyć miejsce na portiernię, szatnię, dyżurkę lub inne miejsce, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielać pomocy lub informacji oraz zaplanować zakup wyposażenia; 2) zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób z budynku (projekt, kosztorys; wykonanie); 3) wyznaczyć miejsca na szatnię dla osób z niepełnosprawnością i zaplanowanie zakupu wyposażenie; 4) zapewnić tłumacza języka migowego w budynku; 5) zaplanować zakup podpisów brajlowskich dla sal w budynku; 6) przygotować projekt wykonania pętli indukcyjnych w salach i zaplanować ich wykonanie; 7) zapewnić dostępność informacji głosowych w windzie. | Dyrektor żłobka przy ul. Gniazdowskiego 5 Karolina Gumińska | Brak danych |

2. Dostępność cyfrowa

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. | Bieżąca aktualizacja | Dostępność strony BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | Brak danych |
| - Deklaracja dostępności. | Aktualizacja w ustawowym terminie do dnia 31 marca każdego roku | Systematyczna aktualizacja treści deklaracji dostępności umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |
| - Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami PS GUS | W ustawowym terminie od 2021 roku co 4 lat do 31 marca | Składanie raportu w ustawowym terminie i udostępnianie go na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp | Brak danych |

3. Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. | Bieżąca aktualizacja informacji | Systematyczna aktualizacja treści informacji umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |
| - Nagranie treści w polskim języku migowym | Do końca 2026 roku | Zaplanować przygotowanie i zakup nagrań w polskim języku migowym | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | Brak danych |
| - Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | Bieżąca aktualizacja | Systematyczna aktualizacja treści umieszczonej na stronie BIP i www | Iwona Paraszkiewicz Inspektor ds. kadr, bhp Magdalena Klitkowska Podinspektor ds. kadr Katarzyna Kalinowska Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych | ------- |

Dane do kontaktu osoby odpowiedzialnej za sporządzenie diagnozy i harmonogramu.

Dyrektor MZŻ Nina Szymańska, Inspektor ds. kadr, bhp Iwona Paraszkiewicz

Sporządził  Koordynator dostępności:                                                                           Zatwierdził: 
mgr Iwona Paraszkiewicz                                                                                     Dyrektor
                                                                                               Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku
                                                                                                                           mgr Nina Szymańska